Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διοίκηση και Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

Διδάσκων: Β. Κώστογλου

5η Εργαστηριακή Άσκηση

Έργο: Ανάπτυξη Λογισμικού

Δυστυχώς ο υπεύθυνος αυτού του μικρού έργου ασθένησε και ο σχεδιασμός ανατέθηκε σε έναν άπειρο συνεργάτη, ο οποίος δεν έλαβε υπόψη του καν το ημερολόγιο.

Έτσι, το έργο προγραμματίστηκε να ξεκινήσει στις 30 Απριλίου.

Οι ώρες εργασίας είναι 08:00 – 16:00 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

| Φάσεις έργου | Ημέρες | Ποιος θα εργαστεί |
| --- | --- | --- |
| Φάση 1 | 2 | Άτομο 1 |
| Φάση 2 | 2 | Άτομο 2 |
| Φάση 3 | 2 | Άτομο 3 |

Όλες οι φάσεις εκτελούνται παράλληλα.

Το προσωπικό του έργου		  Μισθός

Άτομο 1				10 €/ώρα

Άτομο 2				10 €/ώρα

Άτομο 3				10 €/ώρα

‘Περάστε’ τα στοιχεία στο Microsoft Project, κάντε save και συνεχίστε.

Ο εξοπλισμός του έργου

Θα χρησιμοποιηθούν 3 υπολογιστές (ένας για κάθε φάση) με κόστος 2 €/ώρα.

Επιλέξτε διαφορετικό τρόπο σε κάθε φάση.

Μελετήστε όλα τα αποτελέσματα και εξηγήστε τους λόγους διαφοροποίησής των ακόλουθων:

• διάρκεια έργου

• διάρκεια κάθε φάσης

• συνολικό κόστος

• κόστος κάθε φάσης

• κόστος ανθρώπινου δυναμικού

• κόστος εξοπλισμού

Τι θα συμβεί στa κύρια χαρακτηριστικά του έργου (διάρκεια – κόστος) αν η χρήση του ανθρώπινου δυναμικού και του εξοπλισμού στη φάση 3 είναι από 33%;